合作伙伴实施规范

# Ollylife–VCCHUB 钱包激活与卡片项目

实施职责、系统接口、数据归属与交付验收

| 编制对象 | Ollylife 与 VCCHUB 交付团队 | 状态 | 包含现有发卡 API 映射的草案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件所有者 | Star SaaS Limited | 密级 | 机密 |
| 版本 | 0.7 | 日期 | 2026 年 9 月 2 日 |

目的  明确当前原型所展示旅程中，各组成部分应由谁建设、提供、接入、运营和测试。本文件用于实施规划；最终商务条款、API 架构及监管决定仍须各方共同签署确认。

## 一句话概述

Ollylife 负责会员入口及佣金账本；VCCHUB 负责钱包开户、身份验证编排、钱包/卡片操作，以及连接两个平台的 API 和 Webhook；Sumsub 提供 VCCHUB 使用的 KYC 服务。

## 文件范围

- 钱包邀请、注册、条款与条件、身份验证及账户绑定。

- 从 Ollylife 发起的 SSO 式跳转、VCCHUB 直接登录及双因素认证。

- 使用佣金为钱包充值、创建持卡人、发行虚拟卡/实体卡，以及实体卡配送资料。

- 钱包向卡片充值、余额、交易记录、安全控制、异常处理及 UAT。

- 将当前已发布的 Star SaaS 发卡 API 映射至本业务旅程，包括复用、扩展及新增功能的责任归属。

专有及机密

STAR SAAS LIMITED

本文件及其中所载信息均归 Star SaaS Limited（“Star SaaS”）所有，并属于其专有资料。本文件仅供获授权接收方用于评估、实施规划及交付 Ollylife–VCCHUB 钱包激活与卡片项目。未经 Star SaaS 事先书面同意，不得复制、分发、披露、发布本文件，或将其用于任何其他目的。本文件的结构、分析、规格及相关材料所涉及的一切知识产权，除非另有书面约定，均归 Star SaaS 所有。接收本文件并不授予任何许可或转移任何所有权。如您并非获授权接收方，请通知 Star SaaS 并永久删除所有副本。

文件控制  所有者：Star SaaS Limited。密级：机密。仅限获授权的 Ollylife、VCCHUB 及经批准的交付相关方传阅。

# 1. 建议的责任归属模型

核心原则  记录系统的拥有方应提供权威接口。VCCHUB 将钱包/卡片 API 保持为内部接口，并提供面向合作伙伴的邀请、绑定及 SSO 接口。Ollylife 提供由 VCCHUB 调用的佣金余额及原子化佣金提取/扣减接口。

| 领域 | 负责方 | 权威来源 / 职责 |
| --- | --- | --- |
| 会员账户与佣金 | Ollylife | 已登录会员、外部会员 ID、佣金余额及佣金扣减账本。 |
| 钱包开户与登录 | VCCHUB | 邀请、注册、条款接受、凭证、2FA、会话及钱包门户。 |
| KYC 流程 | Ollylife + VCCHUB | Ollylife 拥有 Sumsub 合同/账户；VCCHUB 使用 Ollylife 提供的访问权限实施及运营集成；Sumsub 执行验证。 |
| 钱包与卡片账本 | VCCHUB | 持卡人、钱包、卡片、钱包/卡片余额、卡片充值及交易历史。 |
| 账户绑定 | 共同负责 | VCCHUB 创建绑定并通知 Ollylife；双方平台保存各自标识符及当前状态。 |
| 卡片处理 / 履约 | VCCHUB | VCCHUB 复用现有 PhotonPay 发卡机构集成及配送供应商能力；上线前在 VCCHUB 配置项目费用。 |

## 1.1 系统边界

Ollylife

负责面向会员的入口及资金来源。

- 显示已登录会员的可用佣金余额及钱包激活/状态操作。

- 确认邀请邮箱，并由 Ollylife 后端调用 VCCHUB 邀请 API。

- 提供供 VCCHUB 调用的安全佣金余额、扣减及冲正 API。

- 拥有 Sumsub 合同/账户，并安全地向 VCCHUB 提供实施、测试及生产运营所需的访问权限和凭证。

- 保存 VCCHUB 绑定标识符/状态，并启动已登录用户前往 VCCHUB 的跳转流程。

VCCHUB

负责钱包产品及集成编排。

- 向 Ollylife 提供邀请、状态/绑定及 SSO/会话 API，以及带签名的生命周期 Webhook。

- 提供注册、条款接受、2FA、钱包、卡片、地址及交易的用户体验。

- 使用 Ollylife 提供的访问权限，实施、测试及运营 Sumsub 服务器到服务器和 WebSDK 流程；审核通过后创建持卡人及零余额钱包。

- 编排使用佣金为钱包充值，以及所有钱包向卡片充值/卡片发行操作。

Sumsub

根据 Ollylife 的合同/账户提供身份验证平台，VCCHUB 作为获委托的技术实施及运营方。

- 采集身份证件并进行活体检测，在验证流程中确定支持的证件国家/类型，并执行审核。

- 返回带签名的事件/状态及经验证的申请人资料，包括可取得的名字、姓氏和出生日期。

- 提供管理后台控制、验证级别配置、支持国家/证件规则及审计证据。

# 2. 端到端实施流程

| 序号 | 阶段 | 牵头方 | 实施结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ollylife 入口 | Ollylife | 显示佣金余额及“激活钱包与卡片”。确认默认登录邮箱或其他邮箱。 |
| 2 | 邀请 | Ollylife → VCCHUB | Ollylife 后端调用 VCCHUB“邀请钱包用户”接口。VCCHUB 创建有时效的邀请并发送邮件。 |
| 3 | 注册 | VCCHUB | 邀请链接打开注册页面。用户名等于邀请邮箱；用户提供手机号码/密码并接受条款/隐私政策。 |
| 4 | 身份验证 | VCCHUB + Sumsub | VCCHUB 在服务器端创建访问令牌并嵌入/启动 Sumsub。Sumsub 处理证件国家/类型、采集、活体检测及审核。 |
| 5 | 持卡人与钱包 | VCCHUB | KYC 权威审核通过后，读取已验证姓名/出生日期，结合注册邮箱/手机号码创建持卡人及无卡的 SGD 0.00 钱包。 |
| 6 | 完成绑定 | VCCHUB → Ollylife | 发送账户就绪邮件及签名 Webhook。双方平台保存 Ollylife 会员 ID ↔ VCCHUB 用户/持卡人/钱包标识符。 |
| 7 | 登录与 2FA | VCCHUB | 从 Ollylife 跳转使用短期 SSO 会话；直接访问使用 VCCHUB 用户名/密码。两者在访问钱包前均须完成 2FA。 |
| 8 | 钱包充值 | VCCHUB ↔ Ollylife | 用户在 VCCHUB 发起充值。VCCHUB 显示 Ollylife 可用佣金，然后调用 Ollylife 原子化佣金提取/扣减 API。获批后，VCCHUB 通过内部钱包 API 入账并记录对账 ID。 |
| 9 | 创建卡片 | VCCHUB | 只有已有资金的钱包才能创建卡片。用户选择虚拟卡或实体卡，提供账单地址；如选择实体卡，还须选择/新增/修改并确认收件人配送资料。 |
| 10 | 卡片充值 | VCCHUB | 通过卡片操作，用户在通过政策检查后，将资金从 VCCHUB 钱包余额转入卡片余额。VCCHUB 同时从钱包余额扣除适用卡片费用，但不包括发卡机构交易费。 |

重要控制  余额展示可以使用独立查询，但最终佣金充值必须采用一次原子化授权/扣减操作。不得仅依赖先前余额查询，因为两次调用之间可用佣金可能发生变化。

# 3. 详细责任矩阵

## 3.1 激活、邀请与注册

| 项目 | Ollylife | VCCHUB | Sumsub | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激活入口 | 开发按钮/状态界面；显示佣金余额 | 如需实时状态，提供钱包激活状态 API | 不适用 | Ollylife |
| 邮箱确认 | 默认使用登录邮箱；允许改用其他邮箱；验证并记录同意 | 在邀请请求中接收已确认邮箱 | 不适用 | Ollylife |
| 邀请 API | 安全调用；传送会员/关联/幂等 ID | 设计、编写文档、保护、托管及运营 API | 不适用 | VCCHUB |
| 邀请邮件 | 如有需要，提供经批准的 Ollylife/合作伙伴文案 | 创建有时效的令牌、发送邮件，并支持重发/到期处理 | 不适用 | VCCHUB |
| 注册 | 不处理凭证 | 建设页面；用户名=邮箱；验证手机号码/密码；保存账户 | 不适用 | VCCHUB |
| 条款与隐私政策 | 如适用，提供 Ollylife 披露内容/链接 | 记录 VCCHUB 政策版本、时间戳及同意证据 | 不适用 | VCCHUB / 法务 |

## 3.2 KYC、绑定与访问

| 项目 | Ollylife | VCCHUB | Sumsub | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumsub 设置 | 拥有合同/账户；批准配置；安全地向 VCCHUB 提供访问权限及所需凭证 | 使用已提供的访问权限实施、测试及运营 SDK/服务器集成；保护所有凭证 | 提供沙箱/生产服务 | Ollylife（账户）/ VCCHUB（集成） |
| 国家/证件 | 除非政策要求，否则不要求用户预先选择 | 启动通用合资格流程并传递语言/上下文 | 提供支持国家/证件的选择及验证 | VCCHUB + Sumsub |
| KYC 决定 | 仅接收所需状态/绑定信息 | 以签名 Webhook/状态 API 为权威来源；处理重试/审核 | 审核并返回决定/原因 | VCCHUB |
| 已验证资料 | 默认不接收原始证件图片 | 映射经批准的名字/姓氏及出生日期；仅保留必要字段 | 提取并返回资料/证据 | VCCHUB |
| 持卡人/钱包 | 保存绑定参考号/状态 | 创建持卡人及零余额钱包；不创建卡片 | 不适用 | VCCHUB |
| 完成 Webhook | 验证签名；幂等处理；更新会员 | 发布架构、签名、重试并监控发送 | 不适用 | VCCHUB |
| SSO 跳转 | 从已认证后端调用 VCCHUB 会话 API；显示“前往 VCCHUB” | 签发短期一次性会话/URL；验证会员绑定 | 不适用 | VCCHUB |
| 直接登录与 2FA | 不适用 | 负责密码、锁定、恢复、MFA 注册/验证及会话安全 | 不适用 | VCCHUB |

## 3.3 资金流转、卡片创建与卡片服务

| 项目 | Ollylife 实施 | VCCHUB 实施 | 负责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佣金显示 | 提供权威可用金额/币种/截至时间 | 调用 API，并标示为 Ollylife 佣金余额 | Ollylife |
| 佣金扣减 | 提供原子扣减 API、幂等控制、账本参考号及余额不足响应 | 仅在用户确认后调用；不得信任浏览器显示的余额 | Ollylife |
| 钱包入账 | 对账 Ollylife 交易参考号 | 钱包仅入账一次；维护复式记账/审计轨迹 | VCCHUB |
| 冲正 | 提供冲正/调整控制 | 如扣减成功但钱包入账失败，执行冲正或加入修复队列 | 共同负责 |
| 卡片资格 | 不适用 | 要求 KYC 已批准、持卡人有效且钱包已有资金；应用项目限额及终身累计发卡限额，除非另有批准规则 | VCCHUB |
| 虚拟卡 | 不适用 | 收集账单地址；调用发卡机构；保存/显示经掩码的卡号及状态 | VCCHUB |
| 实体卡 | 不适用 | 收集账单地址及收件人；支持已保存/新增/修改地址；确认配送；履约追踪 | VCCHUB |
| 卡片充值 | 不适用 | 显示并检查钱包余额；从钱包扣除充值金额及适用 VCCHUB 卡片费用；原子化记入卡片 | VCCHUB |
| 卡片服务 | 不适用 | 根据产品政策复用状态、取消及提现功能；取消卡片不会恢复卡片限额；任何已启用的卡片提现只退回钱包 | VCCHUB |
| 余额/历史 | 在 Ollylife 账本显示佣金扣减 | 显示钱包/卡片余额及钱包/卡片交易历史 | 各账本拥有方 |

## 3.4 共同交付职责

- 在开发冻结前，就 API 架构、认证、环境、IP/网络控制、SLA、速率限制、幂等性及版本管理达成一致。

- 定义同时出现在双方系统日志及运营报告中的关联 ID 和对账参考号。

- 完成隐私影响评估、数据处理条款、同意文案、KYC 保留规则及跨境数据决定。

- 创建端到端 UAT 测试身份/场景，以及联合生产切换、支持和事故升级计划。

- 确定客户支持个案的责任归属：邀请/邮箱、KYC 审核、佣金扣减、钱包/卡片账本及实体卡配送。

# 4. 外部接口目录

本节区分 Star SaaS 发卡文档中已发布的接口，以及 Ollylife 旅程必须新增的合作伙伴接口。所列现有端点路径仅供规划，实施前必须按选定的 API 版本及生产环境再次确认。

映射结论  在 VCCHUB 内部复用现有持卡人、钱包及虚拟卡/实体卡能力。Ollylife 仅接入 VCCHUB 面向合作伙伴的邀请、绑定/状态及 SSO 接口；VCCHUB 则调用 Ollylife 新增的佣金余额、提取/扣减及冲正接口。Group API 不在范围内。扩展 VCCHUB，使适用卡片费用从会员钱包而非 Merchant 余额扣除。

## 4.1 业务旅程与现有 API 覆盖映射

| 业务旅程能力 | 已发布发卡功能覆盖 | 密级 | 实施决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邀请 / 注册 / 绑定 | 无匹配的发卡 API | 新增 — VCCHUB | 建设邀请、到期/重发、激活状态及绑定生命周期服务。 |
| Sumsub KYC | 无匹配的发卡 API | 新增 — 共同负责 | Ollylife 拥有 Sumsub 合同/账户并提供访问权限；VCCHUB 负责申请人/令牌/Webhook/资料读取及持卡人映射。 |
| 创建持卡人 | 创建持卡人；更新持卡人；查询持卡人 | 复用 — VCCHUB 内部 | KYC 权威审核通过后，VCCHUB 使用经验证的名字/姓氏、出生日期，以及注册邮箱/手机号码和账单地址在内部创建持卡人。Ollylife 不接入这些 API。 |
| 创建零余额钱包 | 现有 VCCHUB 钱包创建 API | 复用 — VCCHUB 内部 | KYC 通过后，VCCHUB 在内部创建 SGD 0.00 钱包。Ollylife 不调用或接入此 API。 |
| Ollylife 佣金充值 | 无匹配的发卡 API | 新增 — OLLYLIFE API | 会员在 VCCHUB 发起充值。VCCHUB 调用 Ollylife API 原子化验证并提取/扣减佣金，获批后在内部记入 VCCHUB 钱包。 |
| 创建虚拟卡 | 现有 VCCHUB 虚拟卡功能 | 复用 — VCCHUB 内部 | 通过钱包资金及项目检查后，VCCHUB 在内部执行发卡。Ollylife 无需接入卡片创建 API。 |
| 创建实体卡 | 现有 VCCHUB 实体卡功能 | 复用 — VCCHUB 内部 | VCCHUB 在内部执行发卡，包括收件人及配送地址流程。Ollylife 无需接入卡片创建 API。 |
| 钱包向卡片充值 | 现有 VCCHUB 钱包及卡片功能 | 复用 + 扩展 — VCCHUB | VCCHUB 在内部检查钱包余额并执行卡片充值。扩展费用记账，使适用卡片费用从钱包余额而非 Merchant 余额扣除；发卡机构交易费仍由发卡机构/卡片侧处理。 |
| 卡片服务 | 更新卡片状态；取消卡片；从卡片提现 | 复用 + 政策确认 | 内部复用。确认是否允许用户取消卡片及将卡片余额提回钱包。已取消卡片不会释放终身累计发卡限额；不允许将钱包余额提回 Ollylife 佣金账户。 |
| 交易 / 余额 | 现有 VCCHUB 钱包查询及卡片详情/交易 API | 复用 — VCCHUB 内部 | VCCHUB 在内部显示权威钱包/卡片余额及历史。Ollylife 不接入这些 API，只保留自身佣金账本。 |
| Ollylife 跳转 / 2FA | 无匹配的发卡 API | 新增 — VCCHUB | 建设一次性 SSO 跳转，以及 VCCHUB 认证和生产级 MFA 服务。 |
| 生命周期 Webhook | 已有通用 Webhook 指引；未发现发卡绑定/卡片事件目录 | 新增 / 扩展 — VCCHUB | 发布带签名、具版本控制的钱包/绑定/充值/卡片事件，并支持重试及重放。 |

## 4.2 适用的 VCCHUB 钱包及发卡能力清单

| 领域 | 已发布 API | 已发布路径 / 状态 | 与 Ollylife 旅程的映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持卡人 | 创建持卡人 | POST /api/cardholder/create | KYC 通过后直接复用；请求已包含姓名、出生日期、邮箱、手机号码及账单地址。 |
| 持卡人 | 更新 / 查询持卡人 | 已在发卡模块发布 | 复用于获允许的资料更正、状态查询及支持。未经政策控制，不得覆盖 KYC 已验证身份。 |
| 持卡人 | 删除持卡人 | 已在发卡模块发布 | 仅用于管理关闭，不属于正常开户流程。须确认监管保留要求及卡片/钱包前置条件。 |
| 钱包 | 创建钱包 | 现有 VCCHUB 内部 API | KYC 通过后复用以创建零余额会员钱包。由 VCCHUB 内部调用，Ollylife 无需接入。 |
| 钱包 | 查询钱包 / 余额 | 现有 VCCHUB 内部 API | 复用为 VCCHUB 钱包展示、资金资格及卡片充值检查的权威来源。 |
| 钱包 | 钱包充值 | 现有 VCCHUB 内部 API | 仅在 Ollylife 佣金提取/扣减获批后于内部复用。Ollylife 不调用钱包 API。 |
| 钱包 | 卡片费用扣减 | 现有钱包账本需要扩展 | 扩展功能，使 VCCHUB 收取的卡片创建、充值及服务费用从会员钱包余额而非 Merchant 余额扣除。发卡机构交易费除外。 |
| 钱包 | 将钱包余额提回佣金账户 | 本版本不开放 | 不允许将钱包余额提回 Ollylife 佣金账户。存入钱包的资金必须通过卡片项目使用。 |
| 卡片 | 查询卡片 BIN | POST /api/card/bin_query | 内部复用以取得可用 BIN/项目信息，以及实体卡/虚拟卡配置。 |
| 卡片 | 创建卡片 | POST /api/card/create | 钱包有资金并通过检查后，在内部复用于虚拟卡和实体卡发行。Ollylife 不调用此 API。 |
| 卡片 | 查询卡片详情 | POST /api/card/query | 复用于卡片状态及卡片余额查询。此 API 返回的敏感 PAN/CVV 必须在 PCI 范围内处理并进行掩码。 |
| 卡片 | 查询卡片交易 | POST /api/card/transaction | 复用于卡片交易历史及对账。 |
| 卡片 | 卡片充值 | POST /api/card/charge | 内部复用于钱包向卡片充值；先检查钱包余额，再将 request_id 与 VCCHUB 幂等控制、钱包扣减及费用记账关联。 |
| 卡片 | 查询卡片操作 | POST /api/card/query_operate_result | 按 order_id 复用以处理创建、充值、提现及取消的异步/不确定结果。 |
| 卡片 | 提现 / 状态 / 取消 | POST /api/card/withdraw 及已发布的状态/取消 API | 内部复用。如启用卡片提现，资金只退回钱包。确认用户是否可取消/提现；已取消卡片仍计入用户卡片限额。 |
| 卡片 | 更新共享卡片限额 | 已在发卡模块发布 | 如所选共享卡片项目适用，可选择复用；基础会员旅程不需要。 |
| 账户 | 查询账户余额 | 已在发卡模块发布 | 仅用于 Merchant/供应商运营。它不是会员钱包余额，不得用于 Ollylife 会员旅程。 |

集成边界  Ollylife 不调用 VCCHUB 的钱包、持卡人或卡片 API；这些能力由 VCCHUB 内部调用。面向合作伙伴的资金流为 VCCHUB → Ollylife 佣金提取/扣减；获批后，VCCHUB 在内部记入钱包余额。

API 版本注意事项  文档包含多个日期版本的示例，部分早期示例采用不同的字段大小写/签名说明。VCCHUB 必须选定一个受支持版本、发布规范架构，并在 Ollylife 开始集成前完成沙箱合约测试。

## 4.3 新增合作伙伴接口目录

以下 VCCHUB 钱包路径沿用现有发卡资源/操作概念：钱包功能位于 /wallet 下并使用 POST。在 VCCHUB 发布最终基础 URL 及 OpenAPI 规范前，这些均为逻辑路径。Ollylife 佣金路径暂为建议名称，待 Ollylife 确认或重命名。

| ID | 接口 | 提供方 | 调用方 | 逻辑端点/事件 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC-01 | 邀请钱包用户 | VCCHUB | Ollylife | POST /wallet/invite | 创建/重发有时效的邀请；返回邀请 ID/状态。 |
| VCC-02 | 激活/绑定状态 | VCCHUB | Ollylife | POST /wallet/status | 返回当前激活、KYC、绑定及钱包就绪状态。 |
| VCC-WH-01 | 钱包激活事件 | VCCHUB | Ollylife | POST {webhook_url} | 完成回调。event_type 为 wallet_binding_completed。 |
| VCC-WH-02 | 生命周期事件 | VCCHUB | Ollylife | POST {webhook_url} | 生命周期回调。event_type 为 wallet_binding_updated。 |
| VCC-03 | SSO 跳转会话 | VCCHUB | Ollylife | POST /wallet/session | 签发短期、一次性 VCCHUB 跳转 URL/令牌。 |
| OLY-01 | 佣金余额 | Ollylife | VCCHUB | GET /v1/members/{id}/commission-balance | 返回可用佣金、币种及截至时间。 |
| OLY-02 | 佣金提取 | Ollylife | VCCHUB | POST /v1/commission-withdrawals | 为 VCCHUB 钱包充值原子化验证并扣减佣金。 |
| OLY-03 | 佣金冲正 | Ollylife | VCCHUB | POST /v1/commission-withdrawals/{id}/reversals | 如 VCCHUB 钱包无法完成入账，冲正原扣减。 |

VCCHUB 钱包 API 规范  使用 HTTPS POST、application/json、snake_case 字段名、company_id、唯一 request_id 及服务器生成的 sign。遵循发卡签名流程：排除 sign，按键名排序参数，序列化为 JSON，附加 signkey 后使用 SHA-256 计算哈希。返回标准 code、message 和 result 封装。request_id 同时用作幂等键及跨系统关联键。

## 4.4 VCC-01 — 邀请钱包用户（POST /wallet/invite）

| 合约要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 请求体 | company_id、external_member_id、email、locale（可选）、return_url（可选且须在允许清单）、webhook_url（可选且须使用 HTTPS）、request_id 及 sign。 |
| 成功响应 | code、message 及 result。result 包含 request_id、invite_id、status 及 expires_at。不得返回秘密信息或可重复使用的登录令牌。 |
| 签名 | 使用选定的 VCCHUB 发卡规范在服务器端生成 sign。不得在浏览器代码、邮件、日志或源代码管理中暴露 signkey。 |
| 幂等性 / 生命周期 | 将 request_id 作为幂等键。相同 request_id 必须返回原始结果。实施单一有效邀请政策、到期控制、限流重发及审计记录。 |
| 错误 | 使用 HTTP 状态及 code、message；如请求字段导致错误，须包含 source。为无效邮箱、已绑定、已有有效邀请、不支持状态、超过速率限制及服务不可用定义错误码。 |

## 4.5 VCC-WH-01 — 钱包绑定完成（由 VCCHUB 提供）

| 合约要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 载荷 | company_id、request_id、event_id、event_type、event_version、occurred_at、external_member_id、invite_id、vcchub_user_id、cardholder_id、wallet_id、kyc_status、binding_status 及 sign。 |
| 发送 | 以 POST application/json 发送至 /wallet/invite 所提供的 HTTPS webhook_url；采用退避重试、已记录的超时、死信/人工重放及稳定 event_id。 |
| 签名 | 使用相同的选定发卡规范签署 Webhook 载荷。排序载荷时排除 sign；occurred_at 用于验证重放时间窗口。 |
| Ollylife 处理 | 验证 sign 及 occurred_at，拒绝重放，按 event_id 幂等处理，更新绑定/状态并返回 2xx 确认。 |
| 隐私 | 不得发送证件图片或不必要的身份字段。Ollylife 只需要状态及绑定标识符，不需要 KYC 证据集。 |

## 4.6 VCC-03 — 已登录跳转会话（POST /wallet/session）

| 合约要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 已认证的 Ollylife 会员，且绑定有效、钱包状态允许。 |
| 请求体 | company_id、external_member_id、wallet_id 或 binding_id、return_url（在允许清单）、request_id 及 sign。 |
| 成功响应 | code、message 及 result。result 包含 request_id、session_url 或 exchange_token、expires_at 及 status；不得暴露密码。 |
| 签名 | 采用与 /wallet/invite 相同的服务器端发卡 sign 规范及 request_id 幂等规则。 |
| VCCHUB 控制 | 验证绑定、发行方/受众、到期时间及 nonce；仅在令牌交换后创建会话；进入钱包页面前执行 2FA 政策。 |
| Ollylife 控制 | 仅从后端调用；不得只根据浏览器参数创建/断言 VCCHUB 身份；防止开放重定向。 |

## 4.7 OLY-01/02/03 — 佣金服务（由 Ollylife 提供）

| 合约要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 余额查询 | 会员 ID → availableAmount、currency、asOf 及 balanceVersion。仅用于显示，并非扣减授权。 |
| 原子化提取/扣减 | withdrawalId/idempotencyKey、会员 ID、VCCHUB 钱包 ID、amount、currency 及 correlation ID → approved/declined/pending、Ollylife 交易 ID 及新余额。 |
| 验证 | 金额为正、币种受支持、会员有效、可用佣金充足、符合限额/风险规则，并采用防重复处理。 |
| 冲正 | 原始 Ollylife 交易 ID、金额/原因及幂等键 → 冲正状态及参考号。仅限符合条件的未结算/VCCHUB 入账失败个案。 |
| 对账 | 双方保存 withdrawalId、Ollylife 交易 ID、VCCHUB 钱包交易 ID、金额、币种、时间戳及最终状态。 |

建议交易模式  会员在 VCCHUB 发起充值。VCCHUB 获取当前展示余额，然后向 Ollylife 提交一次具幂等性的提取请求。Ollylife 重新检查资格并原子化扣减佣金。VCCHUB 通过内部钱包 API 仅记账一次。如扣减后钱包入账失败，VCCHUB 发起具幂等性的冲正或建立修复事项。

## 4.8 VCCHUB 内部/供应商集成

- Sumsub：Ollylife 拥有合同/账户并安全提供具名访问权限/API 凭证；VCCHUB 实施访问令牌创建、WebSDK 配置、签名 Webhook 验证、审核状态查询及申请人资料查询。

- VCCHUB 钱包及 Star SaaS 发卡：在 VCCHUB 内部服务后方使用现有钱包、持卡人及卡片能力，并统一字段映射、签名、幂等性、重试及版本隔离。Group API 不在范围内，Ollylife 不会调用这些内部 API。

- PhotonPay 发卡机构：VCCHUB 复用现有虚拟卡/实体卡发行及履约集成；上线前在 VCCHUB 配置钱包创建、卡片创建及充值费用。发卡机构交易费继续沿用现有发卡安排。

- 通知供应商：邀请、重发、账户就绪、KYC 需采取行动，以及卡片/配送通知。

- 运营：事件重放、人工审核、对账、支持工具及审计导出。

## 4.9 设计参考（不属于 Ollylife 集成范围）

保留本节的原因  保留精简的参考记录，用于说明新增 VCCHUB 钱包 API 所采用的规范，以及将 VCCHUB 持卡人/卡片功能归类为内部复用的依据。本节不是 Ollylife 实施检查表，也不要求 Ollylife 接入所列发卡 API。

| 证据 | 文档 URL | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 接口 / 端点 | https://docs.star-saas.com/interface and /endpoints | 服务器到服务器 HTTPS 集成及环境规范。 |
| 发卡签名 | https://docs.star-saas.com/signing | snake_case 示例、request_id/sign 字段、排序后的 JSON 参数、附加 signkey 及 SHA-256 签名。 |
| 请求 / 响应样式 | https://docs.star-saas.com/createcardholder | POST JSON 请求，以及 code、message 和 result 成功响应封装。 |
| 内部发卡复用 | https://docs.star-saas.com/createcard and /queryoperation | 仅在 VCCHUB 内部调用的卡片创建/充值/提现/取消操作模式。 |
| Webhook 指引 | https://docs.star-saas.com/webhooks | HTTPS webhook_url 请求参数、POST 发送及 HTTP 确认规范。 |
| VCCHUB 钱包能力 | VCCHUB 内部规格 / 实施 | 钱包创建、查询、充值及会员钱包账本行为；VCCHUB 须记录规范内部合约。 |

# 5. 数据归属及最小交换范围

| 数据 | 权威来源 | 交换范围 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollylife 会员 ID | Ollylife | Ollylife → VCCHUB | 用于邀请、绑定、SSO 及佣金提取/扣减的稳定外部键。 |
| 佣金余额/账本 | Ollylife | 仅金额/状态 | VCCHUB 不得计算或保存权威 Ollylife 余额。 |
| 已确认邀请邮箱 | VCCHUB 在收到请求后保存；Ollylife 记录确认 | Ollylife → VCCHUB | 成为 VCCHUB 用户名；须定义重新邀请/更改邮箱政策。 |
| 注册手机号码/密码 | VCCHUB | 不交换密码 | 手机号码用于账户/持卡人及 MFA；密码仅保留在 VCCHUB。 |
| KYC 证据/决定 | Sumsub 账户由 Ollylife 签约；由 VCCHUB 运营 | 仅向 Ollylife 业务系统提供状态及最小绑定信息 | 原始图片、生物识别资料及原因代码保留在经批准的 Sumsub/VCCHUB 访问和保留模型中。 |
| 经验证的名字/姓氏、出生日期 | VCCHUB 从 Sumsub 获取 | 通常仅供 VCCHUB/卡片处理方使用 | 用于创建持卡人；须定义音译/卡片姓名规则。 |
| 钱包/卡片余额 | VCCHUB / 处理方 | 可选择向 Ollylife 提供状态摘要 | 权威钱包及卡片账本保留在 VCCHUB 侧。 |
| 账单/配送地址 | VCCHUB / 履约供应商 | 默认不发送给 Ollylife | 实体卡收件人可与持卡人不同；须保留确认凭证。 |
| 绑定映射 | 双方 | 双向标识符/状态 | Ollylife 会员 ID ↔ VCCHUB 用户/持卡人/钱包 ID。 |

## 5.1 KYC 至持卡人资料映射

| 持卡人字段 | 权威来源 | 映射规则 |
| --- | --- | --- |
| 名字 | Sumsub 已批准申请人资料 | 根据卡片项目规则优先使用已批准的拉丁字母/音译字段；不得使用演示备用姓名。 |
| 姓氏 | Sumsub 已批准申请人资料 | 保留法定姓氏；定义复合/多段姓名及无姓氏情况的处理。 |
| 出生日期 | Sumsub 已批准申请人资料 | 规范为 ISO 日期；验证年龄/项目资格。 |
| 邮箱 | VCCHUB 注册 / 邀请 | 使用已确认的邀请邮箱；用户名为同一邮箱。 |
| 手机号码 | VCCHUB 注册 | 保存规范化的 E.164 值及验证状态。 |
| 国家/证件 | Sumsub 验证 | 使用 Sumsub 返回的实际已接受证件及国家；不得信任仅由浏览器作出的选择。 |

## 5.2 数据保留原则

各方只应保留其履行合同、运营及监管职责所需的数据。Ollylife 拥有 Sumsub 合同/账户，但其会员平台一般只需要绑定及生命周期状态，无需保存 Sumsub 证件图片或生物识别资料副本。Ollylife 与 VCCHUB 必须会同法务及合规团队，共同定义 Sumsub 角色、权限、保留政策及运营访问权限。

# 6. 安全、可靠性及运营控制

| 控制领域 | 最低生产要求 |
| --- | --- |
| API 认证 | 使用双方约定的 mTLS、OAuth 2.0 客户端凭证或签名请求；轮换凭证；分离沙箱与生产环境。 |
| Webhook 安全 | 对原始请求体及时间戳使用 HMAC/非对称签名；设置重放窗口；按事件 ID 幂等处理；按需要使用 HTTPS 允许清单。 |
| 秘密信息处理 | Ollylife 通过获批准的安全渠道提供 Sumsub 访问权限；VCCHUB 只在服务器端秘密信息存储中保存获委托的 API 密钥。不得在浏览器代码、Git、邮件或日志中暴露凭证；在支持时使用具名访问权限，并在角色变更时轮换。 |
| 身份/会话 | 用户名=邮箱；强密码政策；账户锁定/速率限制；恢复控制；生产环境使用真实 MFA；短期会话及安全 Cookie。 |
| 授权 | 将所有钱包/卡片操作绑定至已认证的 VCCHUB 主体；不得信任仅由浏览器提供的会员 ID、余额、KYC 结果或金额。 |
| 幂等性 | 邀请、Webhook 处理、佣金提取/冲正、钱包入账、卡片发行、费用记账及卡片充值均须具备幂等性。 |
| 可审计性 | 在 Ollylife、VCCHUB 及供应商之间保留不可变的参与者/操作/时间/请求/结果记录及关联 ID；敏感字段须脱敏。 |
| 资金完整性 | 原子化账本记账、币种精度规则、频率/金额限额、人工调整双重控制及每日对账。 |
| 个人资料保护 | 传输使用 TLS；静态加密；最小权限；按目的控制访问；卡片数据掩码；保留/删除/法律保全流程。 |
| 监控 | 针对可用性、延迟、错误率、Webhook 积压、KYC 待处理时长、对账差异、发卡机构故障及邮件投递设置告警。 |

演示限制  当前演示使用 Sumsub Sandbox、浏览器保存的演示状态及模拟 2FA 验证码（123456）。演示 API 路径及界面行为仅用于说明旅程，不得视为生产环境的安全、持久化、账本或监管控制。

## 6.1 服务管理责任

| 个案 | 主要支持负责人 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 邀请/邮箱问题 | VCCHUB L1/L2；Ollylife 确认提交的地址/会员上下文 | VCCHUB 邮件及邀请日志 |
| KYC 待处理/已拒绝 | VCCHUB KYC 运营团队处理，并升级至 Sumsub | Sumsub 申请人/审核 ID 及原因代码 |
| 佣金不符/扣减问题 | Ollylife 财务/运营团队处理，并与 VCCHUB 对账 | 共享提取/关联 ID |
| 钱包/卡片余额 | VCCHUB 运营 / 处理方 | VCCHUB 账本及处理方参考号 |
| 实体卡配送 | VCCHUB / 履约供应商 | 收件人确认、履约及追踪参考号 |

# 7. 故障及异常处理

| 场景 | 所需行为 |
| --- | --- |
| 重复/已绑定邀请 | VCCHUB 返回当前状态；Ollylife 显示“前往 VCCHUB”或继续流程，而不是创建第二个账户。 |
| 邀请已过期或邮箱错误 | VCCHUB 支持受控重发/重新签发；定义 KYC 前是否可更改邮箱，以及如何撤销旧邀请。 |
| KYC 待处理 | VCCHUB 显示待处理状态并接收 Webhook/状态刷新；在取得权威批准前不得创建持卡人/钱包。 |
| KYC 已拒绝/重新提交 | VCCHUB 显示允许的用户操作，并将人工审核/支持个案转至相应流程；Ollylife 仅接收必要生命周期状态。 |
| 姓名资料缺失/含糊 | 不得代入模拟值。按 KYC/卡片项目政策转入异常处理/允许的人工更正流程。 |
| 完成 Webhook 失败 | VCCHUB 重试并支持重放；Ollylife 可查询 VCC-02 以核对状态。 |
| 佣金不足 | Ollylife 原子化拒绝且不扣减；VCCHUB 显示当前可用佣金，钱包不入账。 |
| 扣减成功但钱包入账失败 | VCCHUB 以恰好一次方式重试入账；否则以共享参考号触发冲正/人工修复。 |
| 发卡失败 | 卡片金额及 VCCHUB 卡片费用均不记账，或原子化撤销任何预留；安全显示原因，并在有效情况下允许重试。 |
| 钱包向卡片充值失败 | 卡片入账及钱包扣减/费用均不记账，或进行原子化补偿；保持幂等性并提供交易状态。 |
| 卡片已取消 | 将卡片标记为已关闭，但继续计入用户终身累计发卡限额；不得自动恢复发卡名额。 |
| 卡片提现 | 如用户获准使用，只将合资格卡片余额退回 VCCHUB 钱包。不得将卡片资金或钱包余额转回 Ollylife 佣金账户。 |
| 申请钱包提现 | 本版本不支持并应拒绝。由佣金存入钱包的资金必须通过卡片项目使用。 |
| 实体卡地址无效 | 阻止提交；验证支持的配送国家/邮编；要求明确确认收件人/地址。 |

## 7.1 用户可见状态模型

- Ollylife：未激活 → 已发送邀请 → 验证进行中 → 钱包已就绪 → 需要操作 / 不可用。

- VCCHUB 开户：已邀请 → 已注册 → KYC 待处理 → 已批准 / 已拒绝 / 需要重新提交 → 已创建钱包。

- 充值：已发起 → 佣金已授权/扣减 → 钱包已入账 → 已完成；或待冲正 → 已冲正 / 人工审核。

- 卡片：未创建 → 已申请 → 已激活 / 待配送 → 已冻结 / 已关闭 / 失败。已关闭/已取消的卡片仍计入终身发卡限额。

# 8. 交付计划与验收

| 阶段 | 牵头方 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 合约与合规 | 共同负责 | 已签署责任矩阵；业务旅程获批；API/事件架构获批；认证模型、隐私/KYC/卡片项目决定及测试计划获批。 |
| 2. 邀请与注册 | VCCHUB + Ollylife | 激活按钮/邮箱确认正常；邀请 API 具幂等性；邮件链接有时效；用户名=邮箱；保存同意证据。 |
| 3. Sumsub 与绑定 | Ollylife + VCCHUB | Ollylife 账户/访问权限就绪；VCCHUB 生产级令牌/Webhook 流程；正确映射已验证姓名/出生日期；零余额钱包；带签名完成 Webhook；状态查询。 |
| 4. 访问安全 | VCCHUB + Ollylife | Ollylife 跳转会话及直接登录均正常；真实 2FA、恢复、会话及审计控制通过安全测试。 |
| 5. 佣金充值 | Ollylife + VCCHUB | 余额查询、原子扣减、恰好一次钱包入账、冲正及对账通过并发/故障测试。 |
| 6. 卡片服务 | VCCHUB | 资金门槛；虚拟卡/实体卡选择；账单/收件人地址；发卡状态；钱包向卡片充值；基于钱包扣除卡片费用；卡片服务及交易显示。 |
| 7. UAT 与生产 | 共同负责 | 端到端正向/负向路径、监控、运营、灾难恢复、支持、切换及回滚均获验收。 |

## 8.1 最低端到端验收场景

- 现有 Ollylife 会员使用登录邮箱激活；收到邀请；注册用户名与邮箱一致；Sumsub 审核通过；以护照/身份证上的正确姓名及出生日期创建持卡人；创建 SGD 0.00 钱包；Ollylife 中显示绑定。

- 会员选择其他邮箱；重复邀请/重新邀请行为正确；过期链接无法重复使用。

- 新加坡和中国证件样例完成已配置项目验证，随后按照合规团队约定测试具代表性的全球支持国家/证件。

- 通过 Ollylife 跳转及直接登录 VCCHUB 均须在访问钱包前完成生产级 2FA；登出/会话到期/恢复功能正常。

- 佣金充值仅成功一次；余额不足时拒绝；重复请求不会重复扣款；强制 VCCHUB 故障会触发冲正或建立受控修复事项。

- 钱包初始余额为零且没有卡片；充值前禁止创建卡片；虚拟卡和实体卡流程均正常；实体卡收件人可使用已保存、经修改或新建的配送地址。

- 卡片操作“充值”显示钱包余额，仅一次完成钱包到卡片的转账并记录双方余额/交易；适用的 VCCHUB 卡片费用从钱包余额而非 Merchant 余额扣除。

- 取消卡片不会恢复用户的卡片限额。如启用卡片提现，资金只退回钱包；仍不允许将钱包余额提回 Ollylife 佣金账户。

# 9. 已确认决定及剩余建设签署事项

已确认项目决定  PhotonPay 将继续作为发卡机构。VCCHUB 将在上线前配置适用的钱包创建、卡片创建及充值费用。本项目不设 Ollylife 特定司法辖区限制，拟向所有用户开放，但仍须遵守 VCCHUB、发卡机构、Sumsub 及监管机构的标准控制。

| 决定领域 | 待确认事项 |
| --- | --- |
| KYC | Sumsub 生产验证级别；验证规则；人工审核；音译/持卡人姓名政策；重新提交；保留及访问。 |
| 身份/访问 | SSO 协议及信任模型；会话到期；MFA 方法；受信任设备；恢复；账户/邮箱变更流程。 |
| 集成 | 基础 URL；API 版本管理；认证；证书/密钥；速率限制；Webhook 签名/重试；幂等记录保留；状态码及 SLA。 |
| 资金流转 | 原子化佣金提取/扣减设计；结算时间；待处理状态；冲正窗口；对账文件/API；争议/人工调整控制；禁止将钱包余额提回佣金账户。 |
| 卡片服务 | 是否允许用户取消卡片及从卡片提回钱包；已取消卡片限额处理；合资格提现余额、费用及控制。 |
| 实体卡 | 收件人规则；地址验证；配送费；快递公司；追踪；配送失败；补发；是否允许其他收件人。 |
| 运营 | 支持层级；升级联系人；监控责任；事故严重程度/通知；DR/RTO/RPO；审计及报告频率。 |

## 9.1 即时后续行动

就绪定义  只有在每项范围内集成均明确责任方、接口提供方/调用方、权威数据源、安全机制、幂等规则、错误模型及验收负责人后，方可开始开发。

| 负责人 | 下一步行动 |
| --- | --- |
| VCCHUB | 指定 API 负责人；选择受支持的 Star SaaS 发卡版本；记录现有钱包创建/查询/充值合约；上线前配置 PhotonPay 项目及基于钱包的费用；确认已取消卡片限额及用户对卡片提现/取消的权限；提供 VCC-01/02/03 及 VCC-WH-01 规格；指定 Sumsub 技术运营人员。 |
| Ollylife | 指定后端/前端及 Sumsub 账户负责人；批准 Sumsub 验证级别/配置并安全地向 VCCHUB 提供访问权限；提供会员/绑定数据模型及 OLY-01/02/03 佣金服务合约草案。 |
| 共同负责 | 举行 90 分钟接口工作坊，解决标识符、认证、幂等性、错误/状态模型、对账及支持责任。 |

## 9.2 治理及就绪行动

| 负责人 | 下一步行动 |
| --- | --- |
| 合规/法务 | 确认 KYC 规则、数据处理/保留、条款/隐私内容及适用卡片项目控制。 |
| QA/运营 | 将第 8 节验收场景转化为具体环境的测试用例、监控检查及运营手册。 |

交接检查点  首次技术工作坊应解决以下重点不确定事项：受支持的发卡 API 版本、基于钱包扣费的实施准备情况、已取消卡片限额/用户权限、卡片向钱包提现政策，以及实体卡履约合约。确认后，第 4 节中的每个 NEW 或 EXTEND 项目均可转为已分派责任的待办事项及合约测试。